УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

от 24.04.2026 № 3

ПАСПОРТ

муниципальной программы Солецкого муниципального округа

«Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Солецкого муниципального округа»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Солецкого муниципального округа | Нилов Павел Леонидович - заместитель Главы администрации Солецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Солецкого муниципального округа | Качанович Елена Николаевна – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строительству и транспорту Администрации Солецкого муниципального округа |
| Период реализации | Этап I: 2026 – 2030 |
| Цели муниципальной программы Солецкого муниципального округа | 1.Улучшение благоприятных и комфортных условий проживания населения, а также развитие и обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Сольцы 2. Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на территории муниципального округа 3.Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан 4.Повышение качества бытовых услуг, оказываемых населению 5. Улучшение степени благоустройства территории Солецкого муниципального округа за счет обеспечения комфортных и безопасных условий проживания населения |
| Направления (подпрограммы) | Направление (подпрограмма) 1 «Формирование комфортной городской среды на территории города Сольцы» Направление (подпрограмма) 2 «Модернизация системы коммунального хозяйства Солецкого муниципального округа» Направление (подпрограмма) 3 «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества бытовых услуг, оказываемых населению» Направление (подпрограмма) 4 «Улучшение степени благоустройства территории Солецкого муниципального округа» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 105673,20341 тыс.руб. |
| Связь с государственной программой Новгородской области | Государственная программа Новгородской области «Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской области» |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Доку-мент | Ответст-венный за дости-жение показа-теля | Связь с показателями государственной программой Новгородской области | Государственная информацион-ная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | 1. Цель муниципальной программы Солецкого муниципального округа «Улучшение благоприятных и комфортных условий проживания населения, а также развитие и обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Сольцы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ГП НО, КПМ | возрас-тание | ед. | 0 | 2025 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Управление градостроительной деятельности Администрации Солецкого муниципального округа (далее – Управление градостроительства) | - | - |
| 2. | Количество разработанных дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | ГП НО, КПМ | возрас-тание | ед. | 0 | 2025 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Управление градостроительства | - | - |
| 3. | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | ГП НО, КПМ | возрас-тание | ед. | 2 | 2025 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Управление градостроительства | - | - |
| 4. | Количество составленных сметных расчетов стоимости работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов | ГП НО, КПМ | возрас-тание | ед. | 2 | 2025 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Управление градостроительства | - | - |
| 5. | Количество проверенных сметных расчетов стоимости работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов | ГП НО, КПМ | возрас-тание | ед. | 2 | 2025 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Управление градостроительства | - | - |
|  | 2. Цель муниципальной программы Солецкого муниципального округа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на территории муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов водоподготовки и подачи воды, сооружений и устройств канализации, сетей водоснабжения и водоотведения | ГП НО, КПМ | - | ед. | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Администрации муниципального округа (далее - Комитет) | - | - |
| 2 | Количество построенных (реконструируемых), капитально отремонтированных объектов водоподготовки и подачи воды | ГП НО, КПМ | - | ед. | - | 2025 | - | 1 | - | - | - | - | Комитет | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | - |
| 3 | Количество построенных (реконструируемых), капитально отремонтированных сооружений и устройств канализации | ГП НО, КПМ | - | ед. | - | 2025 | - | 1 | - | - | - | - | Комитет | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | - |
| 4 | Протяженность построенных (реконструируемых), капитально отремонтированных сетей водоснабжения | ГП НО, КПМ | - | км | - | 2025 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | Комитет | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг Увеличение протяженности замены инженерных сетей | - |
| 5 | Протяженность построенных (реконструируемых), капитально отремонтированных сетей водоотведения | ГП НО, КПМ | - | км | - | 2025 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | Комитет | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг Увеличение протяженности замены инженерных сетей | - |
| 6 | Количество объектов нецентрализованного водоснабжения населения, прошедших очистку и дезинфекцию | ГП НО, КПМ | - | ед. | 3 | 2025 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Комитет | Соответствие проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения, требованиям нормативных документов по обеспечению качества питьевой воды, подаваемой потребителю, СанПиН | - |
| 7 | Количество отремонтированных объектов нецентрализованного водоснабжения населения | ГП НО, КПМ | - | ед. | 3 | 2025 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Комитет | Соответствие проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения, требованиям нормативных документов по обеспечению качества питьевой воды, подаваемой потребителю, СанПиН | - |
|  | 3. Цель муниципальной программы Солецкого муниципального округа «Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение своевременного и целевого перечисления взносов из бюджета муниципального округа на проведение работ по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа, перечисленная в специализированную некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» | КПМ | - | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Комитет; управление бухгалтерского учета Администрации муниципального округа (далее – управление бухгалтерского учета) | - | - |
| 2 | Количество технических обследований специализированными организациями несущих и ограждающих конструкций многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа | КМП | - | ед. | 3 | 2025 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | Управление | - | - |
| 3 | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | КМП | - | ед. | 1 | 2025 | 1 | - | 1 | - | - | - | Управление | - | - |
| 4 | Количество многоквартирных домов, снятых с кадастрового учета | КМП | - | ед. | 1 | 2025 | 1 | - | 1 | - | - | - | Управление | - | - |
| 5 | Количество муниципальных жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | КМП | - | ед. | 4 | 2025 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | Управление | - | - |
|  | 4. Цель муниципальной программы Солецкого муниципального округа «Повышение качества бытовых услуг, оказываемых населению» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение своевременного и целевого перечисления субсидии на покрытие убытков организации, оказывающей банные услуги населению по фиксированным тарифам | КПМ | - | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Комитет управление бухгалтерского учета Администрации муниципального округа (далее – управление бухгалтерского учета); МБУ «Солецкое городское хозяйство» (далее – МБУ) | - | - |
|  | 5. Цель муниципальной программы Солецкого муниципального округа «Улучшение степени благоустройства территории Солецкого муниципального округа за счет обеспечения комфортных и безопасных условий проживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Время работы уличного освещения | КПМ | - | часов | 3796 | 2025 | 3796 | 3796 | 3796 | - | - | - | Комитет, Выбитский территориальный отдел Администрации муниципального округа, Горский территориальный отдел Администрации муниципального округа, Дубровский территориальный отдел Администрации муниципального округа (далее –Территориальные отделы) | - | - |
| 2 | Поддержание в рабочем состоянии светильников от их общего количества | КПМ | - | % | 95 | 2025 | 95 | 95 | 95 | - | - | - | Комитет, Территориальные отделы | - | - |
| 3 | Количество выполненных работ по благоустройству, озеленению и содержанию территорий общего пользования и мест захоронения | КПМ | - | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | МБУ, Территориальные отделы | - | - |
| 4 | Площадь земельных участков, на которых уничтожен борщевик, га | КПМ | - | га | 78,9 | 2025 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | - | - | - | МБУ, Территориальные отделы | - | - |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Цель муниципальной программы Солецкого муниципального округа «Улучшение благоприятных и комфортных условий проживания населения, а также развитие и обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Сольцы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ГП НО, КПМ | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Количество разработанных дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | ГП НО, КПМ | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | ГП НО, КПМ | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Количество составленных сметных расчетов стоимости работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов | ГП НО, КПМ | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Количество проверенных сметных расчетов стоимости работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов | ГП НО, КПМ | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Цель муниципальной программы Солецкого муниципального округа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на территории муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов водоподготовки и подачи воды, сооружений и устройств канализации, сетей водоснабжения и водоотведения | ГП НО, КПМ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Протяженность построенных (реконструируемых), капитально отремонтированных сетей водоснабжения | ГП НО, КПМ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.3. | Протяженность построенных (реконструируемых), капитально отремонтированных сетей водоотведения | ГП НО, КПМ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.4. | Количество объектов нецентрализованного водоснабжения населения, прошедших очистку и дезинфекцию | ГП НО, КПМ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 2.5. | Количество отремонтированных объектов нецентрализованного водоснабжения населения | ГП НО, КПМ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Цель муниципальной программы Солецкого муниципального округа «Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение своевременного и целевого перечисления взносов из бюджета муниципального округа на проведение работ по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа, перечисленная в специализированную некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» | КПМ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Количество технических обследований специализированными организациями несущих и ограждающих конструкций многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа | КПМ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3.3. | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | КПМ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3.4. | Количество многоквартирных домов, снятых с кадастрового учета | КПМ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3.5. | Количество муниципальных жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | КПМ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Цель муниципальной программы Солецкого муниципального округа «Повышение качества бытовых услуг, оказываемых населению» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение своевременного и целевого перечисления субсидии на покрытие убытков организации, оказывающей банные услуги населению по фиксированным тарифам | КПМ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Цель муниципальной программы Солецкого муниципального округа «Улучшение степени благоустройства территории Солецкого муниципального округа за счет обеспечения комфортных и безопасных условий проживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Время работы уличного освещения | КПМ | часов | 480 | 857 | 1197 | 1448 | 1624 | 1743 | 1898 | 2134 | 2442 | 2839 | 3292 | 3796 |
| 5.2. | Поддержание в рабочем состоянии светильников от их общего количества | КПМ | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 5.3. | Количество выполненных работ по благоустройству, озеленению и содержанию территорий общего пользования и мест захоронения | КПМ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4. | Площадь земельных участков, на которых уничтожен борщевик, га | КПМ | га | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 |

### 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Формирование комфортной городской среды на территории города Сольцы» |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" |  |  |
|  | Куратор: Нилов Павел Леонидович - заместитель Главы администрации муниципального округа Ответственный за реализацию: Полякова Наталья Григорьевна – начальник управления градостроительной деятельности Администрации муниципального округа |  |  |
| 1.1.1. | Улучшение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Сольцы | Обеспечены благоприятные, комфортные и безопасные условия проживания населения, а также развитие и обустройство дворовых территорий города Сольцы. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; Количество разработанных дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |
| 1.1.2. | Улучшение комплексного благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Сольцы | Обеспечены благоприятные, комфортные и безопасные условия проживания населения, а также развитие и обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Сольцы. | Количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды на территории города Сольцы» |  |  |
|  | Куратор: Нилов Павел Леонидович - заместитель Главы администрации муниципального округа Ответственный за реализацию: Полякова Наталья Григорьевна – начальник управления градостроительной деятельности Администрации муниципального округа |  |  |
| 1.2.1. | Составление и проверка сметных расчетов стоимости работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий | Обеспечены благоприятные, комфортные и безопасные условия проживания населения, а также развитие и обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Сольцы. | Количество составленных сметных расчетов стоимости работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов; Количество проверенных сметных расчетов стоимости работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Модернизация системы коммунального хозяйства Солецкого муниципального округа» |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня коммунального обустройства территории муниципального округа за счет создания условий для подключения жилых домов к сетям водоснабжения и водоотведения» |  |  |
|  | Куратор: Нилов Павел Леонидович - заместитель Главы администрации муниципального округа Ответственный за реализацию: Качанович Елена Николаевна – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Администрации муниципального округа |  |  |
| 2.1.1. | Повышение уровня коммунального обустройства территории муниципального округа за счет создания условий для подключения жилых домов к сетям водоснабжения и водоотведения | Обеспечена реализация полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения путем улучшения жилищных условий граждан | Количество проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов водоподготовки и подачи воды, сооружений и устройств канализации, сетей водоснабжения и водоотведения Количество построенных (реконструируемых), капитально отремонтированных объектов водоподготовки и подачи воды Количество построенных (реконструируемых), капитально отремонтированных сооружений и устройств канализации Протяженность построенных (реконструируемых), капитально отремонтированных сетей водоснабжения Протяженность построенных (реконструируемых), капитально отремонтированных сетей водоотведения |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Администрации муниципального округа |  |  |
| 2.2.1. | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | Обеспечена реализация полномочий в сфере водоснабжения путем обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества | Количество объектов нецентрализованного водоснабжения населения, прошедших очистку и дезинфекцию Количество отремонтированных объектов нецентрализованного водоснабжения населения |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3 «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества бытовых услуг, оказываемых населению» |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа» |  |  |
|  | Куратор: Нилов Павел Леонидович - заместитель Главы администрации муниципального округа Ответственный за реализацию: Качанович Елена Николаевна – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Администрации муниципального округа |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение сохранности общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа | Обеспечена реализация полномочий в жилищной сфере путем своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования | Обеспечение своевременного и целевого перечисления взносов из бюджета муниципального округа на проведение работ по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа, перечисленная в специализированную некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» Количество технических обследований специализированными организациями несущих и ограждающих конструкций многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа Количество снесенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу Количество многоквартирных домов, снятых с кадастрового учета |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности муниципальных жилых помещений» |  |  |
| 3.2.1. | Обеспечение сохранности муниципальных жилых помещений | Обеспечена реализация полномочий в жилищной сфере путем своевременного проведения капитального ремонта муниципальных жилых помещений за счет взносов бюджетных средств | Количество муниципальных жилых помещений, приведенных в нормативное состояние |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание бытовых услуг населению надлежащего качества» |  |  |
| 3.3.1. | Оказание бытовых услуг населению надлежащего качества | Обеспечена реализация полномочий в сфере оказания бытовых услуг населению | Обеспечение своевременного и целевого перечисления субсидии на покрытие убытков организации, оказывающей банные услуги населению по фиксированным тарифам |
| 4. | Направление (подпрограмма) 4 «Улучшение степени благоустройства территории Солецкого муниципального округа» |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение степени благоустройства территории Солецкого муниципального округа» |  |  |
|  | Куратор: Нилов Павел Леонидович - заместитель Главы администрации муниципального округа Ответственный за реализацию: Полякова Наталья Григорьевна – начальник управления градостроительной деятельности Администрации муниципального округа, Качанович Елена Николаевна – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Администрации муниципального округа, Кузнецов Евгений Владимирович – директор МБУ «Солецкое городское хозяйство», Боброва Римма Ивановна – Глава Выбитского территориального отдела Администрации муниципального округа, Петухова Ирина Николаевна – Глава Горского территориального отдела Администрации муниципального округа, Устинская Светлана Михайловна – Глава Дубровского территориального отдела Администрации муниципального округа |  |  |
| 4.1.1. | Обеспечение освещения территории муниципального округа в темное время суток | Обеспечено освещение в темное время суток автомобильных дорог, пешеходных дорожек, проездов, проходов, общественных территорий | Время работы уличного освещения |
| 4.1.2. | Обеспечение текущего ремонта, содержания и обслуживания объектов уличного освещения муниципального округа | За счет своевременного и полноценного обслуживания и ремонта светильников и линий уличного освещения обеспечена бесперебойная работа уличного освещения на территории Солецкого округа | Поддержание в рабочем состоянии светильников от их общего количества |
| 4.1.3. | Текущее содержание территории общего пользования муниципального округа | За счет спиливания аварийных деревьев обеспечена безопасность для людей и их имущества. Благоустройство Солецкого муниципального округа в части опилки крон деревьев позволило не только улучшить внешний вид аллей, но и обезопасить линии электропередач (ЛЭП) от веток деревьев, а также не позволило им вырасти более допустимой высоты и стать аварийными. В преддверии церковных праздников и для удобства посещения родственниками погребенных и проведения траурных церемоний обеспечена чистота гражданских кладбищ Улучшен комфорт для населения путем установки скамеек, вазонов, элементов детских игровых площадок и других малых архитектурных форм, ремонта существующих, поддержания в нормативном состоянии памятников. Обеспечено безопасное и комфортное пребывание людей в местах для купания, расположенных на территории Солецкого муниципального округа, путем водолазного обследования акватории пляжей с извлечением опасных предметов, анализа воды в реке и почвы на пляжах на предмет наличия и концентрации опасных вирусов или вредных веществ. | Количество выполненных работ по благоустройству, озеленению, и содержанию территорий общего пользования и мест захоронения |
| 4.1.4. | Выполнение комплексных мероприятий по ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского (химическая обработка) | Ограничено распространение борщевика и недопущение его повторного появления, что позволило снизить риски для здоровья человека и минимизировать вред окружающей экосистеме | Площадь земельных участков, на которых уничтожен борщевик |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 55450,70807 | 24505,14767 | 25717,34767 | 0,00000 | 0,00000 | 105673,20341 |
| Федеральный бюджет | 6915,96715 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6915,96715 |
| Областной бюджет | 6571,30285 | 6283,13736 | 6283,13736 | 0,00000 | 0,00000 | 19137,57757 |
| Местный бюджет | 41963,43807 | 18222,01031 | 19434,21031 | 0,00000 | 0,00000 | 79619,65869 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (всего), в том числе: | 9005,16616 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9005,16616 |
| Федеральный бюджет | 6915,96715 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6915,95715 |
| Областной бюджет | 288,16549 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 288,16549 |
| Местный бюджет | 1801,03352 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1801,03352 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды на территории города Сольцы» (всего), в том числе: | 65,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65,70000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 65,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65,70000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня коммунального обустройства территории муниципального округа за счет создания условий для подключения жилых домов к сетям водоснабжения и водоотведения» (всего), в том числе: | 1500,00000 | 1500,00000 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4500,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 1500,00000 | 1500,00000 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4500,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» (всего), в том числе: | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа» (всего), в том числе: | 4908,90000 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5508,90000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 4908,90000 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5508,90000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности муниципальных жилых помещений» (всего), в том числе: | 940,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1940,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 940,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2000,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.Комплекс процессных мероприятий «Оказание бытовых услуг населению надлежащего качества» (всего), в том числе: | 1172,99424 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1172,99424 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 1172,99424 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1172,99424 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.Комплекс процессных мероприятий «Улучшение степени благоустройства территории Солецкого муниципального округа» (всего), в том числе: | 37757,94767 | 22105,14767 | 23317,34767 | 0,00000 | 0,00000 | 83180,44301 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 6283,13736 | 6283,13736 | 6283,13736 | 0 | 0 | 18849,41208 |
| Местный бюджет | 31474,81031 | 15822,01031 | 17034,21031 | 0 | 0 | 64331,03093 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

* в случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не приводятся.